KАРАР	                                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 январь 2020 йыл                              № 02                             14 января 2020 года

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в сельском поселении Кайраковский сельсовет Года эстетики населенных пунктов

В целях реализации Указа Главы Республики Башкортостан  от 17.10.2019   № УГ-341 «Об объявлении в Республике Башкортостан 2020 года Годом эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, освещение, заборы» и в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов и  учреждений сельского поселения Кайраковский сельсовет муниципального район Мишкинский район Республики Башкортостан,  Администрация сельского поселения Кайраковский сельсовет  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению в 2020  году Года эстетики населенных пунктов сельского поселения Кайраковский  сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан.

2. Настоящее постановление  обнародовать на информационном стенде в администрации сельского поселения Кайраковский сельсовет по адресу: д.Кайраково, ул. Центральная, д.25 и на официальном сайте муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан mishkan.ru  в подразделе «Кайраковский» раздела «Поселения».

Глава                                                                                                              Ю.С. Якитова

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения

Кайраковский сельсовет

от 14 января 2020 года № 02

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению в сельском поселении

Кайраковский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан  в 2020 году Года эстетики населенных пунктов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ориентировочная стоимость (тыс.руб.) | Источники финансирования (бюджет СП, добровольные пожертвования и др) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация сельского поселения Кайраковский сельсовет муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан |
| 1. | Благоустройство памятников (обелисков) ВОВ в населенных пунктах: д. Кайраково д. Андревка - ремонт ограждения - побелка фундамента | июнь 2020 июнь 2020 | 50000 40000 | Бюджет СП и добровольные пожертвования |
| 1.1 | Благоустройство и озеленение учреждений: -посадка саженцев, деревьев, кустарников; -оформление клумб, палисадников | апрель-май, сентябрь-октябрь |  |  |
| 1.2 | Благоустройство родников, колодцев д.Кайраково: - благоустройство родников; - ограждение колодцев | август | 30000 субботники | Бюджет СП и добровольные пожертвования |
| 1.3 | Благоустройство кладбищ в населенных пунктах: - организовать субботники; - ограждение кладбища д. Кайраково: - ремонт покраска, замена, ограждения кладбища д.Каргино - ремонт покраска, замена, ограждения кладбища | апрель-май июнь май-июнь | 5000, субботники 5000, субботники | Бюджет СП и добровольные пожертвования |
| 2. | Организовать и провести экологические субботники в населенных пунктах с населением д.Андреевка, д.Кайраково, д.Бикшиково, д.Каргино, д.Чебыково - очистка берегов рек и леса; - уборка территорий возле жилых домов. | апрель-май | субботник |  |
| 2.2 | Организовать и провести экологические субботники в бюджетных учреждениях: д.Кайраково, д.Бикшиково, д.Каргино, д.Чебыково - санитарная очистка и уборка территорий | апрель-май | - |  |
| 3. 3.1 | Благоустройство населенных пунктов: - ремонт дороги д.Каргино; - ремонт дороги д.Бикшиково; | май-ноябрь | 100000 150000 | Бюджет СП и добровольные пожертвования |
| 3.2 | - установка дорожных знаков внутри населенных пунктов сельского поселения; |  | 50000 | Бюджет СП |
| 3.3 | - ограждение детской площадки д. Андреевка, д.Каргино, д.Бикшиково, д.Чебыково; | май | 100000 | Бюджет СП |
| 3.4. | Строительство общественных парковок: - д.Кайраково – 1 (восемь мест) - д.Чебыково – 1 (восемь мест) - д.Каргино – 1 (пять мест) | в течение года |  | Бюджет СП |
| 3.5. | - ремонт забора обелиска участникам ВОВ д.Андреевка – 40 м; - ремонт забора д.Кайраково – 115 м; - ремонт забора д.Бикшиково – 40 м; - ремонт забора д.Чебыково – 120 м | май-ноябрь | 50000 11500 5000 12000 | Бюджет СП |
| 4. | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2020 году: «Капитальный ремонт уличного освещения в д.________________________» | Июль-август |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт уличного освещения: - д.Андреевка – 8 свет. - д.Кайраково – 50 - д.Бикшиково – 30 - д.Каргино – 48 - д.Чебыово – 43 монтаж СИП: - д.Андреевка – 1000 м; - д.Кайраково – 3530 м - д.Бикшиково – 3300 м - д.Каргино – 5400 м д.Чебыково - 7150 | в течение года | 32000 200000 120000 192000 172000 35000 123550 115500 189000 250000 | Бюджет Республики Башкортостан |
| 6. | Участие в конкурсе среди населенных пунктов на звание: «Самое благоустроенное сельское поселение муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан» | апрель-октябрь |  |  |

Управляющий делами                                                                                                  В.Е. Захаров

# Text boxes

Башkортостан Республиkаhы

Мишkә районы

муниципаль районының

Kайраk ауыл советы

ауыл биләмәhе

хакимиәте

Администрация

сельского поселения

Кайраковский сельсовет

муниципального района

Мишкинский район

Республики Башкортостан